五十四、企业投资项目审批流程图（备案类）

# Text boxes

项目会商培训

项目备案

发改局（即办）

编制规划总平图

总平图预审（或审定）

住建局（5工作日）

建设用地规划许可证

住建局（5工作日）

编制环评、水保等方案

地质勘察

环评、水保、节能等方案

并联审批（5个工作日）

（10工作日）

单体建筑面积在10000平方米（含）或总用地在10亩（含）

初步设计审批（审管办组织、规划建设局牵头联合会审）

（5个工作日）

编制初步设计文本

编制施工图、中介机构审图

住建、消防、人防、气象等部门施工图预审，并联进行（5个工作日）

住建局牵头消防、人防、气象等部门对施工图修改情况进行确认（1个工作日）

建设单位修改施工图

建设红线放样验线

（3个工作日）

住建局施工图备案、核发工程规划许可证，消防（审核项目）、人防、气象等部门出具审核意见（3个工作日）

施工合同备案、质监、安监等手续备案（实行并联审批）

住建局（3个工作日）

确定监理、施工单位

消防备案项目需办理消防备案（7个工作日）

竣工联合验收

建设工程施工许可证、建设红线放样（前未组织）

住建局（3工作日）